Ressources	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
ABADIE Guillaume	Modèle du domaine (3h) / Diagramme de classes (Modèle) (2h)	Diagramme de classes (2h) / Parseur du plan (1h) / Affichage du graphe (4h)	Gestion du graphe affiché ()
BUISSON Nicolas	Diagramme des UC (4)	Conception IHM (1h30) / Étude de Choco Solver (2h)	Diagramme de séquence ()
CREPET Louise	Description des UC (4H)	Diagramme de séquence (2h) / Conception IHM (1h30)	Diagramme de séquence ()
DOMINGUES Rémi	Planning prévisionnel (2) / Diagramme de classes (Modèle) (3h)	Diagramme de classes (2h) / Conception IHM (1h30) / Étude de Choco Solver (1h)	Intégration du choco-solver () / Parseur d'une demande de livraisons () / Gestion de projet (3h)
MARTIN Aline	Description des UC (4H)	Diagramme de classes (2h) / Diagramme de séquence (2h) / Correction des use case (1h)	Diagramme de séquence ()
WETTERWALD Martin	Structure du rapport (2h) / Glossaire (2h)	Diagramme de classes (2h) / Implémentation IHM (4h)	Implémentation IHM ()