Ressources	Séance 1	Séance 2	Séance 3	Séance 4	Séance 5
ABADIE Guillaume	Modèle du domaine (3h) / Diagramme de classes (Modèle) (2h)	Diagramme de classes (2h) / Parseur du plan (1h) / Affichage du graphe (4h)	Amélioration de l’affichage du graph (7h)	Finitions undo / redo, ajouter / supprimer ()
BUISSON Nicolas	Diagramme des UC (4)	Conception IHM (1h30) / Étude de Choco Solver (2h)	Étude de l'intégration de choco (1h30) / Génération de la feuille de route(3h)	Binding du ChocoSolver ()
CREPET Louise	Description des UC (4H)	Diagramme de séquence (2h) / Conception IHM (1h30)	Diagramme de séquence (3h30)	JUnit()
DOMINGUES Rémi	Planning prévisionnel (2) / Diagramme de classes (Modèle) (3h)	Diagramme de classes (2h) / Conception IHM (1h30) / Étude de Choco Solver (1h)	Intégration du choco-solver (2h) / Parseur d'une demande de livraisons (3h) / Gestion de projet (3h) / JUnit (1h)	Implémentation Dijkstra () / Implémentation de la classe Graph()
MARTIN Aline	Description des UC (4H)	Diagramme de classes (2h) / Diagramme de séquence (2h) / Correction des use case (1h)	Diagramme de séquence (3h)	Binding du contrôleur () / Dessin des icônes ()
WETTERWALD Martin	Structure du rapport (2h) / Glossaire (2h)	Diagramme de classes (2h) / Implémentation IHM (4h)	Implémentation IHM (6h)	Binding du contrôleur ()