|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ressources** | **Séance 1** | **Séance 2** | **Séance 3** | **Séance 4** | **Séance 5** |
| ABADIE Guillaume | Modèle du domaine (3h)  Diagramme de classes (Modèle) (2h) | Diagramme de classes (2h)  Parseur du plan (1h)  Affichage du graphe (4h) | Amélioration de l’affichage du graph (7h) | Finitions undo / redo, ajouter / supprimer (1h)  Amélioration + refactoring de l'affichage du graphe (7h) | Rapport LaTeX (4h)  Affichage graphique d'une tournée (8h) |
| BUISSON Nicolas | Diagramme des UC (4h) | Conception IHM (1h30)  Étude de Choco Solver (2h) | Étude de l'intégration de choco (1h30)  Génération de la tournée (3h) | Binding du ChocoSolver (4h30) | Génération de la feuille de route (3h)  Intégration ChocoGraph (5h) |
| CREPET Louise | Description des UC (4h) | Diagramme de séquence (2h)  Conception IHM (1h30) | Diagramme de séquence (3h30) | Junit(5h)  Finitions diagramme de séquence (1h) | Diagramme de séquence : tournée (4h)  Vérifications Javadoc (2h)  Tests Junit (2h) |
| DOMINGUES Rémi | Planning prévisionnel (2h)  Diagramme de classes (Modèle) (3h) | Diagramme de classes (2h)  Conception IHM (1h30)  Étude de Choco Solver (1h) | Intégration du choco-solver (2h)  Parseur d'une demande de livraisons (3h)  Gestion de projet (3h)  JUnit (1h) | Implémentation Dijkstra (2h)  Implémentation de la classe ChocoGraph(8h) | Mise à jour des calendriers (2h)  Bilan effectif et technique (2h)  Implémentation de la classe ChocoGraph (12h)  Tests Junit (1h) |
| MARTIN Aline | Description des UC (4h) | Diagramme de classes (2h)  Diagramme de séquence (2h)  Correction des use case (1h) | Diagramme de séquence (3h) | Binding contrôleur / interface (5h)  Dessin des icônes (1h30) | Binding contrôleur / interface (8h)  Dessin des icônes (2h) |
| WETTERWALD Martin | Structure du rapport (2h)  Glossaire (2h) | Diagramme de classes (2h)  Implémentation IHM (4h) | Implémentation IHM (6h) | Binding contrôleur / interface (7h) | Binding contrôleur / interface (9h) |
| Total | 26h | 29h30 | 33h | 42h | 64h |